คำนำ

คู่มือแนวทางการบริหารงบประมาณ ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยได้เรียบเรียงตั้งแต่ ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ  ความหมายเกี่ยวกับงบประมาณ  การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  และการบริหารงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนแนวปฏิบัติ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณกรณีต่าง ๆ กระบวนงาน เกณฑ์มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดประกอบ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจที่ชัดเจน ถูกต้องตรงกัน อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่า คู่มือแนวทางการบริหารงบประมาณฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่นำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

มิถุนายน 2559

สารบัญ

ส่วนที่ 1  แนวทางการบริหารงบประมาณ							  หน้า

- ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ					    1

- ความหมายเกี่ยวกับงบประมาณ						    1

- การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ					    2

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ					    10

- การบริหารงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		    11

ส่วนที่  2  การจัดทำคำขอตั้งงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ความหมายของงบลงทุน							    14

- ขอบเขต									    14

- การดำเนินงานของหน่วยงานแต่ละระดับในการจัดทำงบประมาณ		    16

- เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา					    17

- เกณฑ์มาตรฐานรายการค่าครุภัณฑ์						    21

- มาตรฐานการก่อสร้าง							    23

- ข้อมูลพื้นฐานอาคารสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)					    23

- เอกสารประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน			    24

- การจัดสรรงบประมาณ							    24

ส่วนที่  3  การจัดทำคำของบลงทุนเพิ่มเติมรายกรณี

- การจัดทำคำของบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย			     25

- การจัดทำคำของบประมาณ กรณีผู้รับจ้างทิ้งงาน				     26

- การจัดทำคำของบประมาณเพิ่มเติม กรณีจัดจ้างไม่ได้				     27

- การจัดทำคำของบประมาณ กรณีรื้อย้ายไปสร้างใหม่				     27

- การจัดทำคำของบประมาณ กรณีมีเงินสมทบ					     27

- การจัดทำคำของบประมาณ กรณีค่าก่อสร้างรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ	     28

- การจัดทำคำของบประมาณค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า			     29

- การจัดทำคำของบประมาณค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบประปา			     32

ส่วนที่  4  การบริหารงบลงทุน

- การบริหารงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์						     36

- การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์						     36

- การบริหารงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					     37

- การจัดทำบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ			     37

- การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม    37

- การดำเนินการจัดจ้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					     38

- การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ							     39

- การขอใช้เงินเหลือจ่าย							     43

- ค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง					     44

ส่วนที่  5  แนวทางการบริหารงบประมาณ งบแปรญัตติ

- การจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณงบลงทุน				     46

- บทบาทภารกิจและขั้นตอนการดำเนินงาน					     46

- แนวทางการบริหารงบประมาณ (งบแปรญัตติ)					     48

4.  การขอใช้เงินเหลือจ่าย							     50

บรรณานุกรม										     51

ภาคผนวก     แบบเอกสารที่ใช้ในการจัดทำและการบริหารงบลงทุน			                52

51

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  เอกสาร เล่ม 3  “แนวทางการบริหารงบประมาณ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา”  เอกสารประกอบการประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสารอัดสำเนา)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  เอกสาร เล่ม 5  “คู่มือแนวทางการบริหารงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (งบแปรญัตติ) เอกสารประกอบการประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสารอัดสำเนา)

52

ภาคผนวก

แบบเอกสารที่ใช้ในการจัดทำและการบริหารงบลงทุน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการกำหนดแบบของเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดทำและบริหารงบลงทุนไว้ พร้อมราคามาตรฐานค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ และอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างในแต่ละปี ในที่นี้จะขอเสนอแบบเอกสารเป็นตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

แบบคำขอตั้งงบประมาณ								      หน้า

- คำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ขนาดใหญ่ (แบบ 1)	        52

- แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี และแนวโน้มในอนาคต 5 ปี			        53

- แบบสำรวจข้อมูลประกอบการเสนอขอตั้งงบประมาณ อาคารขนาดใหญ่		        54

- แบบสำรวจข้อมูลอาคารเรียนประกอบการเสนอขอตั้งงบประมาณ อาคารขนาดใหญ่	        55

- แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน (แบบ 2)				        56

- แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนที่รื้อถอน (แบบ 3)         57

- แบบคำขอตั้งค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/หอประชุม/โรงฝึกงาน/โรงอาหาร (แบบ 4)       58

- แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างส้วม (แบบ 5)				                   59

- แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน (แบบ 6)			        60

- แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู (แบบ 7)				        61

- แบบคำขอตั้งงบประมาณสนามกีฬา (แบบ 8)					        62

- แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอื่น ๆ (รั้ว ถนน คสล. ถังน้ำ หอถังประปา และ              63

สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ)

- แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		        64

- แบบสรุปเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นคำขอตั้งงบประมาณ (แบบ 11 สำหรับ สพป.)            65

- แบบสรุปเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นคำขอตั้งงบประมาณ (แบบ 12 สำหรับ สพป.)            66

- แบบรายการประมาณราคา (กรณีปรับปรุงซ่อมแซม)

  - แบบ ปร.4-5-6 (ใช้กรอกในโปรแกรม)				              67-70

  - แบบสรุปผลการตรวจสอบความเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติ (กรณีประสบอุบัติภัย)     71

  - แผนผังการค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ใช้แนบ ปร.4-5-6)	                  72

  - แผนผังค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบประปา (ใช้แนบ ปร.4-5-6)    	                  73

- แบบเขียนโครงการ (กรณีได้รับงบแปรญัตติ)					        74

- แบบคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ สำหรับ สพป. (แบบครุภัณฑ์ 1)		        75

- แบบคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์และตัวอย่าง สำหรับโรงเรียน (แบบครุภัณฑ์ 2)   76-78

- แบบคำขอตั้งงบประมาณรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง สำหรับ สพป. (แบบครุภัณฑ์ 3)	        79

- แบบ/ตัวอย่าง การขอค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง		              80-83

- แบบ/ตัวอย่าง การขอใช้เงินเหลือจ่าย						    84-85

- แบบ/ตัวอย่าง รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย                   86-87

- ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน						             88-113